PROYECTO DE INNOVACION COMERCIAL

KITS DE ACCESORIOS AUTOMOTRICES

Sistema Inteligente de Recomendación y Empaquetamiento

de Accesorios para Vehículos y Motocicletas

Valentina Pérez Mendoza

Ingeniería Analítica de Datos

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto propone el desarrollo e implementación de un sistema de recomendación basado en inteligencia artificial, denominado Kits de Accesorios Automotrices, orientado a optimizar la gestión comercial de una tienda especializada en repuestos y accesorios para vehículos automotores y motocicletas. La iniciativa surge como respuesta a una problemática crítica identificada en el sector: el sobrestock de productos de baja rotación que compromete la liquidez y rentabilidad del negocio.

El sistema analiza el histórico de tickets de venta para identificar patrones de compra conjunta entre accesorios de alta y baja demanda, tanto para automóviles como para motocicletas. Con esta información, construye automáticamente “bundles” o paquetes estratégicos con descuentos inteligentes, vinculando productos estancados con artículos de alta rotación. Ejemplos de combinaciones identificadas incluyen: tapetes antideslizantes + sensores de reversa + forros de asientos para vehículos; y maniguetas + espejos + cobertores de tanque para motocicletas.

El proyecto se desarrollará en tres fases: (1) recolección y análisis de datos históricos de ventas, (2) desarrollo del motor de recomendación con algoritmos de asociación, y (3) implementación del sistema de bundles con descuentos automáticos y medición de impacto. Los principales actores involucrados son el área comercial, el equipo de sistemas y los asesores de ventas. Los resultados esperados incluyen una reducción del sobrestock en un 35%, un incremento en el ticket promedio de compra del 28% y una mejora sustancial en la rotación de inventario durante los primeros seis meses de operación.

# 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## 2.1 Problema Central

Las tiendas de repuestos y accesorios automotrices en Colombia, especialmente aquellas que atienden tanto el mercado de automóviles como el de motocicletas, enfrentan una problemática estructural común: la acumulación de inventario inmovilizado de accesorios de baja rotación que genera costos de almacenamiento crecientes, pérdida de capital de trabajo y deterioro físico de los productos. Esta situación se agrava por la ausencia de herramientas analíticas que permitan identificar oportunidades de venta cruzada entre las diferentes categorías de productos ofrecidos.

El problema se manifiesta con especial intensidad en accesorios para automoviles como luces led de interior, molduras decorativas, portavasos, estabilizadores de maletera y cojines lumbares, y en accesorios para motocicletas como protectores de motor, soportes para GPS, alarmas, cobertores impermeables y alforjas. Estos artículos, a pesar de representar una propuesta de valor real para el cliente, no logran venderse de forma independiente por falta de visibilidad y de estrategias comerciales que los posicionen adecuadamente.

## 2.2 Dimensiones del Problema

El análisis del entorno permite identificar las siguientes causas que inciden directamente en la problemática central:

Dimensión Tecnológica:

- Ausencia de herramientas de análisis de datos de ventas para identificar patrones de compra.

- Carencia de sistemas de recomendación en el punto de venta para asesores comerciales.

- Gestión manual del inventario sin indicadores de rotación por categoría de producto.

Dimensión Comercial:

- Estrategias de venta enfocadas en productos individuales, sin aprovechamiento de la venta cruzada.

- Desconocimiento por parte de los asesores de las combinaciones de accesorios más frecuentes entre los clientes.

- Ausencia de promociones estructuradas que incentiven la adquisición de más de un accesorio en la misma compra.

Dimensión Operativa:

- Sobrestock de accesorios de baja rotación que ocupa espacio físico y capital financiero sin generar retorno.

- Desbalance entre el inventario de productos estrella (filtros, aceites, llantas, cadenas) y accesorios complementarios.

- Falta de criterios objetivos para la construcción de paquetes o combos de productos.

# 3. ANTECEDENTES

## 3.1 Panorama del Sector Automotriz y de Motocicletas en Colombia

Colombia es uno de los mercados automotrices más dinámicos de América Latina. Según datos de ANDEMOS (Asociación Nacional de Movilidad Sostenible), el país registró más de 300.000 matrículas de vehículos nuevos en 2023, mientras que el parque automotor activo supera los 7 millones de unidades. En el segmento de motocicletas, Colombia es el tercer mercado más grande de la región, con más de 10 millones de motos en circulación y ventas anuales que superan el millón de unidades, según cifras de FENALCO.

Este parque vehicular genera una demanda sostenida de repuestos, mantenimiento y accesorios. El mercado de accesorios automotrices en Colombia mueve aproximadamente 1.2 billones de pesos anuales, incluyendo productos para automoviles (tapetes, forros, luces, accesorios electrónicos, protectores de carrocería) y para motocicletas (cascos, guantes, chaquetas, alarmas, instrumentación, repuestos estéticos y funcionales).

## 3.2 Comportamiento del Consumidor de Accesorios

Investigaciones del sector retail automotriz evidencian que el 68% de las compras de accesorios son impulsivas o sugeridas en el punto de venta, lo que representa una oportunidad significativa para estrategias de merchandising y cross-selling bien estructuradas. El cliente que acude a comprar un filtro de aceite o una cadena de transmisión para su moto tiene alta probabilidad de adquirir adicionalmente un accesorio complementario si este le es sugerido de forma pertinente y con un incentivo económico.

En el caso de los vehículos, combinaciones como tapetes + forros de asientos + protector de maletera, o sensores de reversa + cámara trasera + soporte para celular, son frecuentemente deseadas pero no adquiridas en conjunto por falta de una oferta estructurada. Para motocicletas, combos como alarma + seguro de disco + candado de manubrio, o maniguetas + manilares + indicadores LED, representan kits de seguridad y personalización de alta percepción de valor.

## 3.3 Antecedentes Tecnológicos: Market Basket Analysis

El análisis de canasta de mercado (Market Basket Analysis) es una técnica de minería de datos ampliamente utilizada en el sector retail mundial. Gigantes como Amazon, Walmart y Falabella han implementado sistemas de recomendación basados en reglas de asociación (algoritmo Apriori, FP-Growth) que analizan qué productos se compran juntos con mayor frecuencia. En el comercio especializado, empresas como AutoZone (EE.UU.) y Advance Auto Parts han aplicado estas metodologías con resultados documentados de incrementos en el valor promedio de la transacción superiores al 22%.

En el contexto latinoamericano, cadenas de tiendas de repuestos como Bosi Automotriz (Venezuela) y Auto Mercado (Costa Rica) han reportado resultados positivos con la implementación de combos sugeridos por sistemas de análisis de datos. Sin embargo, en el mercado colombiano esta práctica es aún incipiente, especialmente en tiendas independientes que carecen de herramientas tecnológicas adecuadas.

# 4. JUSTIFICACIÓN

La implementación del sistema de Kits de Accesorios Automotrices se justifica desde múltiples perspectivas que confluyen en la necesidad de transformar la gestión comercial de la tienda mediante el uso estratégico de los datos de venta históricos.

## 4.1 Justificación Económica

El inventario inmovilizado de accesorios de baja rotación representa un costo de oportunidad significativo. Un producto que permanece más de 90 días sin venderse genera costos de almacenamiento, riesgo de obsolescencia y bloqueo de capital de trabajo que podría invertirse en productos de mayor demanda. La construcción de bundles estratégicos con descuentos controlados permite convertir estos activos estancados en flujo de caja, mejorando la liquidez sin necesidad de recurrir a liquidaciones masivas que deterioren la percepción de valor de la tienda.

Adicionalmente, estudios del sector retail demuestran que los clientes que adquieren más de un producto en una misma visita tienen una tasa de retorno un 40% mayor que aquellos que realizan compras individuales, lo que impacta positivamente el indicador de valor de vida del cliente (Customer Lifetime Value).

## 4.2 Justificación Comercial

Desde el punto de vista comercial, la creación de kits de accesorios responde a una necesidad real del cliente que muchas veces desconoce las opciones de complementación disponibles. Un conductor que adquiere tapetes para su vehículo es un candidato ideal para un kit que incluya forros de asientos y un protector de tablero, porque su motivación de compra es la protección y estética del interior del auto. De igual manera, un motociclista que compra un espejo lateral está abierto a recibir una oferta que incluya maniguetas a juego y luces de posición LED, configurando un kit de actualización visual coherente.

La propuesta de valor de los bundles radica en tres elementos: conveniencia (el cliente encuentra lo que necesita sin buscar por separado), ahorro percibido (el descuento del paquete genera satisfacción inmediata), y experiencia de compra superior (el asesor demuestra conocimiento experto al sugerir combinaciones pertinentes).

## 4.3 Justificación Tecnológica

La disponibilidad de herramientas de análisis de datos de bajo costo y alta accesibilidad (Python, librerías de machine learning, plataformas de visualización) permite implementar este sistema sin requerir una inversión tecnológica excesiva. El histórico de tickets de venta ya existe como dato estructurado en el sistema de punto de venta (POS) de la tienda, lo que elimina la necesidad de recolectar nueva información y permite iniciar el análisis de forma inmediata con datos reales del negocio.

# 5. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

## 5.1 Sistemas de Recomendación Basados en Reglas de Asociación

Los sistemas de recomendación son algoritmos diseñados para predecir la preferencia o relevancia de un ítem para un usuario o contexto específico. En el ámbito del retail, los más utilizados son los basados en filtrado colaborativo y en reglas de asociación. Para el presente proyecto se adopta el enfoque de reglas de asociación mediante el algoritmo Apriori, que identifica conjuntos de ítems que co-ocurren frecuentemente en las transacciones de venta.

Una regla de asociación tiene la forma A → B, que se lee como: “si el cliente compra A, entonces también comprará B”. Esta relación se cuantifica mediante tres métricas fundamentales: Soporte (frecuencia con que A y B aparecen juntos en las transacciones), Confianza (probabilidad de que B sea comprado dado que A ya fue comprado) y Lift (mejora sobre la probabilidad base de comprar B, indicando si la asociación es realmente significativa o aleatoria).

## 5.2 Gestión de Inventario y Rotación de Stock

La gestión eficiente del inventario es un componente crítico en el sector automotriz. El indicador de rotación de inventario (número de veces que el inventario se renueva en un período determinado) determina la eficiencia con que se convierte el stock en ventas. Un indicador de rotación bajo en productos de accesorios señala la necesidad de intervención estratégica. La metodología ABC permite clasificar los productos en tres categorías: A (alta rotación, alta rentabilidad), B (rotación media), y C (baja rotación, candidatos a integrarse en bundles).

Para el caso específico de la tienda automotriz, los productos de Categoría A suelen ser: aceites de motor, filtros (aire, aceite, combustible), llantas, baterías, pastillas de freno, cadenas de transmisión para moto y kits de sincronización. Los accesorios de Categoría C, que son el foco de este proyecto, incluyen: cubiertas de volante, aromatizantes, luz de cortesia, estabilizadores, protectores de pintura, maniguetas decorativas, soportes de celular y alarmas de bajo costo.

## 5.3 Estrategia de Bundling Comercial

El bundling es una estrategia de precio y empaquetamiento en la que dos o más productos son ofrecidos como un paquete a un precio combinado, generalmente inferior a la suma de los precios individuales. Existen dos modalidades principales: bundling puro (los productos solo se venden en paquete) y bundling mixto (los productos pueden adquirirse tanto de forma individual como en paquete). Para este proyecto se adopta la modalidad mixta, preservando la flexibilidad del cliente.

La efectividad del bundling como estrategia comercial en tiendas automotrices ha sido documentada en diversos estudios del sector. La clave del éxito radica en la pertinencia de la combinación (los productos deben tener coherencia funcional o estética), la transparencia del ahorro (el cliente debe percibir claramente el beneficio económico), y la facilidad de activación (el asesor debe poder ofrecer el bundle en menos de 30 segundos de presentación).

# 6. OBJETIVOS

## 6.1 Objetivo General

Implementar un sistema de recomendación basado en inteligencia artificial que identifique los accesorios automotrices y para motocicletas que se compran con mayor frecuencia de forma conjunta, y construya automáticamente paquetes comerciales (bundles) con descuentos estratégicos, con el fin de reducir el sobrestock de productos de baja rotación e incrementar la rentabilidad de la tienda.

## 6.2 Objetivos Específicos

- Analizar el histórico de al menos 12 meses de tickets de venta para identificar patrones de co-compra entre accesorios para vehículos y motocicletas mediante algoritmos de reglas de asociación.

- Clasificar el catálogo de accesorios según su nivel de rotación mediante el método ABC, identificando los productos estancados prioritarios para integración en bundles.

- Diseñar un catálogo de al menos 20 bundles validados para automóviles y 15 para motocicletas, con combinaciones fundamentadas en datos reales de comportamiento de compra.

- Desarrollar un sistema de cálculo automático de descuentos que garantice la rentabilidad mínima definida por la tienda para cada bundle generado.

- Capacitar al equipo de asesores de ventas en el uso del sistema de recomendación y en las técnicas de presentación de los bundles a los clientes.

- Medir el impacto del proyecto en los indicadores de rotación de inventario, ticket promedio y satisfacción del cliente durante los primeros seis meses de implementación.

# 7. METODOLOGÍA

El proyecto se implementará mediante una metodología de desarrollo ágil estructurada en cinco fases secuenciales, con hitos de validación al final de cada una. El enfoque combina técnicas de ciencia de datos, gestión comercial y capacitación de equipos.

## Fase 1: Recolección y Preparación de Datos (Semanas 1-3)

Esta fase comprende la extracción del histórico de transacciones del sistema POS, el cual incluye: identificador de la transacción, fecha y hora, productos adquiridos por referencia, cantidad y precio de venta. Los datos serán limpiados para eliminar transacciones incompletas, devoluciones y registros eróneos. Se realizará una estandarización de los códigos de producto para garantizar la coherencia del análisis, diferenciando claramente los accesorios para automóviles de los accesorios para motocicletas.

- Extracción de base de datos de ventas: minimo 12 meses de historia transaccional.

- Categorización de productos: automovil (sedanes, SUVs, camionetas) vs. motocicleta (motos de trabajo, deportivas, scooters).

- Análisis de rotación ABC para identificar productos de baja rotación (Categoría C).

## Fase 2: Análisis y Modelado (Semanas 4-7)

Se aplicará el algoritmo Apriori sobre las transacciones históricas para generar reglas de asociación con un soporte mínimo del 2% (aparece en al menos 1 de cada 50 transacciones) y una confianza mínima del 40% (cuando se compra A, hay al menos 40% de probabilidad de que también se compre B). Las reglas serán filtradas para priorizar aquellas que incluyan al menos un producto de Categoría C, garantizando que los bundles generados contribuyan efectivamente a la reducción del sobrestock.

- Implementación del algoritmo Apriori en Python (librería mlxtend).

- Generación de reglas de asociación para el segmento automóvil (ej: tapetes + sensores de reversa + forros; llantas + inflador portátil + kit de emergencias).

- Generación de reglas de asociación para el segmento moto (ej: cadena + piñón + lubricante; alarma + seguro de disco + soporte GPS).

- Validación de reglas con el equipo comercial para verificar coherencia lógica de los bundles sugeridos.

## Fase 3: Diseño de Bundles y Estructura de Descuentos (Semanas 8-10)

Las reglas de asociación validadas se traducirán en un catálogo de bundles con nombre comercial, descripción de beneficios para el cliente, precio individual de cada componente, precio del paquete y porcentaje de descuento. El sistema calculará automáticamente el margen bruto de cada bundle para garantizar que no se vendan paquetes por debajo del umbral de rentabilidad mínima definido por la administración.

| NOMBRE DEL KIT | COMPONENTES | SEGMENTO | DESCUENTO SUGERIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit Interior Premium | Tapetes 3D + Forros de asientos + Protector de tablero | Automóvil | 15% |
| Kit Seguridad Vial Car | Sensores de reversa + Cámara trasera + Soporte celular | Automóvil | 18% |
| Kit Emergencias Auto | Llanta de repuesto inflable + Kit de herramientas + Cables de arranque | Automóvil | 12% |
| Kit Visual Auto | Luces LED de interior + Luces de cortesia puertas + Luz de maletera LED | Automóvil | 20% |
| Kit Seguridad Moto Plus | Alarma + Seguro de disco + Candado de manubrio | Motocicleta | 20% |
| Kit Transmisión Moto | Cadena reforzada + Piñón + Corona + Lubricante cadena | Motocicleta | 15% |
| Kit Custom Moto | Maniguetas + Espejos laterales + Indicadores LED | Motocicleta | 18% |
| Kit Touring Moto | Alforjas laterales + Soporte GPS + Cobertor impermeable | Motocicleta | 22% |

## Fase 4: Implementación y Capacitación (Semanas 11-14)

El catálogo de bundles será integrado al sistema POS de la tienda y se creará una interfaz visual de apoyo al asesor de ventas que muestre, en tiempo real, las recomendaciones de bundle relevantes basándose en los productos que el cliente ya tiene seleccionados. Se realizarán sesiones de capacitación con el equipo de ventas para entrenarlos en la presentación de bundles, manejo de objeciones y técnicas de upselling contextual.

## Fase 5: Medición y Optimización (Semanas 15-24)

Durante los primeros seis meses post-implementación se realizará un monitoreo continuo de los indicadores de éxito. El sistema de recomendación será reentrenado mensualmente con los nuevos datos de ventas para actualizar las reglas de asociación y ajustar los descuentos según el comportamiento de compra observado. Los bundles con bajo desempeño serán reformulados o reemplazados.

# 8. RESULTADOS ESPERADOS

La implementación del sistema de Kits de Accesorios Automotrices generará resultados concretos y medibles en las siguientes dimensiones:

| OBJETIVO ESPECÍFICO | RESULTADO ESPERADO | INDICADOR DE MEDICIÓN |
| --- | --- | --- |
| Análisis de datos de ventas | Mapa completo de correlaciones de compra entre accesorios de auto y moto, con al menos 50 reglas de asociación válidas. | Número de reglas generadas con Lift > 1.5 |
| Catálogo de bundles validado | 20 kits para automóviles y 15 para motocicletas, con precio, margen y descripción de beneficio al cliente. | Número de bundles activos en el POS |
| Reducción de sobrestock | Disminución del 35% del inventario inmovilizado de accesorios Categoría C en los primeros 6 meses. | Valor del inventario C antes y después de implementación |
| Incremento ticket promedio | Aumento del 28% en el valor promedio de la transacción en clientes que adquieren bundles vs. compra individual. | Ticket promedio mensual comparado con período anterior |
| Capacitación del equipo | 100% de los asesores de ventas entrenados y certificados en el uso del sistema de recomendación y presentación de bundles. | Número de asesores certificados / total asesores |
| Satisfacción del cliente | Mejora del 20% en el índice de satisfacción del cliente (NPS) medido en encuestas post-compra. | NPS mensual antes y después de implementación |

## 8.1 Impacto Financiero Proyectado

Con base en el análisis del comportamiento de ventas histórico y comparativos del sector, se proyecta el siguiente impacto financiero en los primeros seis meses:

- Incremento en ventas totales de accesorios: entre 25% y 35% respecto al semestre anterior.

- Reducción del costo de almacenamiento por sobrestock: estimado en 18% gracias a la mayor rotación de inventario.

- Mejora en el margen bruto del área de accesorios: 8 a 12 puntos porcentuales adicionales por efecto de los bundles.

- Recuperación de la inversión tecnológica del proyecto: estimada en el mes 4 de implementación.

## 8.2 Impacto Operativo

Más allá del impacto financiero, el proyecto generará transformaciones operativas de valor duradero para la tienda:

- Cultura data-driven: el equipo comercial adoptará el hábito de consultar datos para tomar decisiones de compra de inventario y promoción.

- Proceso de compra de accesorios optimizado: los pedidos a proveedores se alinearán con los patrones de demanda real identificados por el sistema.

- Diferenciación competitiva: la tienda consolidará una propuesta de valor única en el mercado local al ofrecer kits inteligentes para auto y moto que la competencia no ofrece de forma estructurada.

- Experiencia de compra mejorada: los clientes recibirán recomendaciones personalizadas y relevantes que incrementan su satisfacción y fidelidad.